**项目变更申请单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 山东省就业失业数据采集系统 | | |
| **项目版本** | V1.0 | **项目经理** | 任翔渝 |
| **申请人** | 山东省管理部门 | **申请日期** | 2020.4.9 |
| **项目阶段** | 设计阶段 | | |
| **变更类型** | 新增需求  修改需求  内部改进  系统环境变更  其它： | | |
| **变更具体内容** | 要求能从手机上实现报送 | | |
| **建议变更方案** | 通过微信小程序实现省用户和企业用户的登录和报送功能 | | |
| **变更影响分析** | 进度影响：预计变更导致项目额外增加工期30天  成本影响：预计需要额外人员0人，额外成本30万  质量影响：需重新进行需求分析与项目设计 | | |
| **综合评估** | 本需求变更于设计阶段提出，且提出的要求为新增功能，对原设计影响较小，可在原有需求分析的基础上进行修改，需适当延长工期及增加成本。本需求变更可通过微信小程序实现，设计用户模块、数据模块、报送模块来实现备案信息、数据填报、数据查询等功能。  需求变更带来的影响：   1. 根据新增需求，更新需求规格说明书 2. 根据新增需求，更新项目计划 3. 根据新增需求，更新系统架构设计与界面设计 | | |
| **评审意见** | 变更合理，予以批准。按上述方案进行。 | | |
| **实施人员** | **任翔渝** | **计划完成时间** | 2020.9.5 |
| **项目负责人确认** | 同意变更  **签字：任翔渝** | | |
| **备注** | 1. 变更阶段为：需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段。 2. 需求变更时，要求先和客户通过各种渠道沟通后，由我方整理后打印成纸质材料，带客户签字确认后，我方项目组存档。 3. 审核签字：每位签字人员必须明确表示“同意变更”或者“不同意变更”并签名 | | |